|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feature | Task | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day5 | Day6 | Day7 |
| Order Menu | Design The UI | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Code the UI | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Meet With Stakeholder talking about feature | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Create the table | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Code the database | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Testing | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Code / the other recode | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Request Bill | HTML Mockup | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Code the UI | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Icon & CSS Design | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| Testing | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| View Bill | Design The UI | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Code the UI | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Create the Database | 10 | 11 | 0 | 10 | 12 | 11 | 5 |
| Testing | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 12 |
| View Customer Bill Request | Design The UI | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| Code the UI | 10 | 11 | 0 | 12 | 9 | 7 | 11 |
| Create Database | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Automate Testing | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| Code The Other | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| View Customer Order by Table Number | Design Database | 8 | 6 | 6 | 4 | - | - | - |
| Coding | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Design UI | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Testing | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Refactoring | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |

Avini Fazrie 1801377194

Dennis Adinata 1801384836

Fadhillah Dirayati 1801391343

Vinzen Ferryl Yuwanto 1801392251

Astrid Nadia 1801400606

Febrian Vingky 1801384205

Jachinta Tanujaya 1801381235

Alvin Kristanto 1801383726

Nazira Andjani 1801414214

Abraham Kitlaw 1801410304